民乐工业园区化工产业园

“一园一策”竞争力提升方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实任振鹤同志在省工信厅《关于全省化工园区建设情况的报告》上的批示精神，全面提升化工产业园安全监管水平和综合竞争力，确保到2027年底达到化工园区竞争力二级园区（综合评分≥60分），结合园区现状，制定本方案。

一、总体目标

以推动园区安全发展、高质量发展为目标，全面贯彻《甘肃省工业和信息化厅关于切实提升化工园区竞争力推动石化化工产业高质量发展的通知》（甘工信函〔2025〕365号）精神，严格对标《化工园区竞争力评价导则》，在产业经济、创新驱动、可持续发展、两化融合四个维度实现全面提升，力争到2027年，主要指标达到或超过二级园区要求，园区竞争力综合评分稳定到65分以上，持续提升园区承载能力和本质安全水平。

二、重点任务与工作措施

（一）产业经济领域：强龙头、提效益、补链条。
1.全力提升产业规模。实施产业链精准招商，围绕化工新材料、精细化工等方向，引进培育产值超10亿元的龙头项目，力争到2027年，化工园区规上工业总产值突破10亿元。支持现有企业通过技术改造、产能释放提升产值，确保年均增长率不低于10%。推动培育企业按期投产并升规。

责任单位：工业园区管委会、县发展和改革局、县工信和商务局

完成时限：2027年底
2.提高经济运行质量。建立重点企业运行监测机制，每月跟踪产值、利润、增加值等指标，及时协调解决企业困难，力争规上工业总产值增长率、利润率、增加值增长率超过全国石化行业平均水平10%。引导企业开展精细化管理，优化产品结构，提升高附加值产品比重，保持劳动生产率在100万元/人以上。

责任单位：县工信和商务局、工业园区管委会
完成时限：2027年底
3.提升亩均效益水平。严把项目准入关，对项目入园进行准入能耗、投资强度审核，新入园项目投资强度原则上不低于200万元/亩，投产三年内亩均产值达到350万元以上。开展亩均效益综合评价，对低效用地实施清理或置换，推动存量企业追加投资、提高产出。加强税收征管，优化税源结构，确保亩均税收达到20万元以上。

责任单位：县发展和改革局、工业园区管委会、县工信和商务局、县自然资源局、国家税务总局民乐县税务局
完成时限：长期坚持
4.促进产业耦合与循环经济。梳理园区企业原料供需关系，搭建供需对接平台，鼓励企业间副产品、废弃物循环利用，力争原料内供率达到20%以上。推动化工新材料及精细化工产品产值占比保持在40%以上，支持企业向高端化转型。引进工业固废综合利用项目，建立固废台账，确保综合利用率不低于40%。

责任单位：县工信和商务局、市生态环境局民乐分局、工业园区管委会
完成时限：2027年底
5.培育优质企业梯队。深入实施“科技型中小企业－省级科技创新型企业－高新技术企业”的梯次培育计划，力争新认定高新技术企业3家、省级科技创新型企业4家，创新主体规模持续扩大。同时争取引进或培育至少1家上市公司控股企业。持续支持企业申报国家级制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业。

责任单位：县科技局、县工信和商务局、工业园区管委会
完成时限：2027年底
（二）创新驱动领域：强投入、建平台、促转化。
1.加大研发投入力度。落实研发费用加计扣除政策，激励企业规范归集研发投入，力争企业研发经费支出占GDP比重逐年提高。规上企业研发投入占主营业务收入比重达到1.5%以上，年增长率达到5%。

责任单位：国家税务总局民乐县税务局、县财政局、工业园区管委会
完成时限：长期坚持
2.建设高水平研发平台。统筹利用科技资金，支持现有省级科技企业孵化器、技术转移示范机构提质增效。推动企业创建省级以上企业技术中心、工程研究中心，争取新增1家省级研发机构，拥有研发机构的企业数量达到3家以上。鼓励企业积极参与创建重点领域创新中心或共性技术研发机构，支持企业积极与河西学院、省化工研究院等高校院所合作，利用其现有中试平台开展成果转化，实现中试基地从无到有。

责任单位：县科技局、工业园区管委会、县工信和商务局
完成时限：2027年底
3.提升知识产权与标准能力。开展专利导航和挖掘培训，引导企业围绕核心技术布局发明专利，力争园区有效发明专利总数达到50个以上，年新增发明专利增长率达到5%以上。支持企业牵头制定行业标准或团体标准，不断提升园区综合实力。

责任单位：县市场监管局、工业园区管委会
完成时限：2027年底
4.加速科技成果转化。建立科技成果库和企业技术需求库，每年组织企业与相关科研院所开展产学研对接活动，力争年度科技成果转化数量达到2项以上，转化数量年增长率达到25%以上。

责任单位：县科技局、工业园区管委会、县工信和商务局

完成时限：长期坚持

（三）可持续发展领域：保安全、优环境、促降碳。
1.筑牢安全生产根基。全面推进企业安全生产标准化建设，推动企业创建二级标准化企业，确保至少创建2家二级标准化企业。持续保持园区生产安全事故和突发环境事件“零发生”，强化日常监管与应急演练。

责任单位：县应急管理局、工业园区管委会
完成时限：2027年底

2.持续保持园区较低安全风险等级。对照《化工园区安全风险排查治理导则》，持续完善提升基础设施，加快实施重大安全风险防控项目，确保园区安全风险等级保持在D级水平。

责任单位：县应急管理局、工业园区管委会
完成时限：2026年底

3.深化责任关怀实践。承诺并建立责任关怀体系，每年组织企业开展交流活动，制定《化工园区责任关怀实施方案》，建立完善ESG管理体系。定期公开发布园区ESG（环境、社会及治理）报告，推动至少4家重点企业发布企业ESG报告，统一在园区平台或合作媒体上集中发布。
责任单位：工业园区管委会、县工信和商务局
完成时限：长期坚持
4.确保环境质量稳定达标。加强大气、水、土壤环境监测，确保各项指标满足国家和地方环境质量标准及污染物排放标准；推行清洁生产，严控污染物排放总量，确保污染物排放总量持续下降，总量控制目标如期实现。

责任单位：市生态环境局民乐分局、县水务局、工业园区管委会
完成时限：长期坚持
5.推进节能降碳与绿色发展。推广节水技术，鼓励中水回用，降低单位工业总产值新鲜水量。推动重点用能企业实施节能改造，力争单位工业增加值能耗削减率达到4%以上。鼓励企业参与绿电交易，确保绿色电力使用比例达到10%以上，确保单位工业增加值二氧化碳排放量削减率达到3%。组织申报省级绿色化工园区、绿色工厂等示范创建，争取至少获得1项以上省级认定。

责任单位：市生态环境局民乐分局、县发展和改革局、工业园区管委会
完成时限：长期坚持
（四）两化融合领域：建平台、补功能、创智能。
1.完善智慧园区基础设施。依托重大安全风险防控项目，建设完善大数据平台、视频管理平台、物联网平台等支撑平台，持续优化5G网络覆盖和网络安全防护，不断提高园区数字化管理能力。

责任单位：工业园区管委会、县工信和商务局、县应急管理局
完成时限：2026年底
2.补齐业务应用系统功能。在现有智慧化监管平台的基础上，依托重大安全风险防控项目，重点建设完善双重预防机制、特殊作业管理功能、风险预警功能、辅助决策功能、危化品运输监测功能等，实现指挥中心统一调度，不断提高园区智慧化管理水平。

责任单位：工业园区管委会、县工信和商务局、县应急管理局
完成时限：2026年底

3.创建智能工厂示范。指导企业开展智能工厂建设，引入智能制造解决方案，争取建成1个省级智能工厂、1个数字化车间或智能制造场景。

责任单位：县工信和商务局、县市场监管局、工业园区管委会
完成时限：2026年底
三、保障措施

建立由工业园区党工委书记、管委会主任、县政府分管副县长牵头，县直各相关单位和园区管委会共同参与的协同推进机制，明确责任分工，强化部门联动，定期召开专班会议调度重点工作。积极争取各级专项资金支持，引导社会资本参与园区重点项目建设。深化“政校企”协同育人，共建实习实训与人才共育平台，大力引进高层次研发人才、高技能人才和复合型管理人才。健全定期监测评估与督查问效机制，强化过程督导和结果运用，每年对照导则开展模拟自评，基于评估结果和形势变化动态优化实施方案，确保各项工作责任到位、推进有力、取得实效。

附件：

民乐工业园区化工产业园竞争力

提升工作任务清单

	序号
	重点领域
	工作任务
	责任单位
	完成时限
	赋分标准
	争取分值

	1
	壮大产业规模
	1.编制化工产业链招商图谱，明确招商方向，梳理目标清单。

2.围绕年产值10亿元以上目标，每年赴长三角、珠三角等重点区域开展专项招商，聚焦精细化工、化工新材料补链强链，精准对接目标企业。

3.持续落实重点项目落地服务机制，对签约项目实行“店小二”保姆式服务，全程跟踪服务项目落地建设到生产取证。

4.培育重点企业加快升规入库。
	工业园区管委会

县工信和商务局

县发展和改革局
	2027年底
	5分：工业总产值≥500亿元。

3分：500亿元>工业总产值≥300亿元。

1分：300亿元>工业总产值≥100亿元。

0分：工业总产值<100亿元。
	0

	2
	壮大产业规模
	1.建立规上工业企业运行监测机制，每月10日前完成总产值增长率、利润率、增加值增长率等数据统计汇总。争取各项数据增长率超过全国石化行业平均水平10%。

2.组织上门服务，协调解决企业融资、用工等方面的困难。
	县工信和商务局

工业园区管委会
	2027年底
	1.规上企业总产值增长率：

3分：超过比例≥20%。

2分：20%>超过比例≥10%。

1分：10%>超过比例>0。

0分：超过比例≤0。

2.规上企业利润率：

5分：超过比例≥20%。

3分：20%>超过比例≥10%。

1分：10%>超过比例>0。

0分：超过比例≤0。

3.规上企业增加值增长率：

5分：超过比例≥20%。

3分：20%>超过比例≥10%。

1分：10%>超过比例>0。

0分：超过比例≤0。
	8

	3
	提高经济效益
	1.每年组织行业专家指导企业优化成本控制、提高管理质量，保持劳动生产率在100万元/人以上。
2.引导企业优化产品结构，提高高附加值产品比重，支持企业开展差异化、高端化发展。
3.定期组织企业参加行业分析培训，帮助企业把握市场趋势，优化生产计划，实现精细化管理。
	县工信和商务局

工业园区管委会
	2027年底
	5分：劳动生产率≥100万元/人。

3分：100万元/人>劳动生产率≥50万元/人。

1分：50万元/人>劳动生产率≥30万元/人。

0分：劳动生产率<30万元/人。
	5

	4
	提升亩均效益
	1.明确园区入园投资强度不低于200万元/亩、亩均产值不低于350万元/亩的准入标准。

2.建立闲置低效用地台账，采取收回、置换、重组等方式，2027年底前盘活低效用地不少于200亩，实现园区土地集约高效利用。

3.加强重点税源企业监控，每季度分析税收变化情况，依法依规加强税收征管，确保亩均税收不少于20万元/亩。
	县发展和改革局
工业园区管委会

县工信和商务局

县自然资源局

国家税务总局民乐县税务局
	长期坚持
	1.亩均投资强度：

5分：亩均投资强度≥500万元/亩。

3分：500万元/亩>亩均投资强度≥350万元/亩。

1分：350万元/亩>亩均投资强度≥200万元/亩。

0分：亩均投资强度<200万元/亩。

2.亩均产值：

5分：亩均产值≥400万元/亩。

3分：400万元/亩>亩均产值≥300万元/亩。

1分：300万元/亩>亩均产值≥200万元/亩。

0分：亩均产值<200万元/亩。

3.亩均税收：

5分：亩均税收≥30万元/亩。

3分：30万元/亩>亩均税收≥20万元/亩。

1分：20万元/亩>亩均税收≥15万元/亩。

0分：亩均税收<15万元/亩。
	7

	5
	促进产业耦合与循环经济
	1.2026年底前依托智能化管控平台建成园区原料供需信息平台，发布企业原料需求清单和副产品供应清单。同时组织企业对接会，推动企业间原料互供、副产品循环利用，原料内供率不低于20%。

2.及时掌握新材料及精细化工产品产值情况，每年12月完成数据核算，确保占比不低于40%。

3.鼓励企业加快工艺革新，推动固废在园区内资源化利用。指导企业建立固废管理台账，定期核查固废产生、贮存、利用情况，确保综合利用率不低于40%。
	工业园区管委会

县工信和商务局

市生态环境局民乐分局
	2027年底
	1.原料内供率：

3分：原料内供率≥40%。

2分：40%>原料内供率≥20%。

1分：20%>原料内供率≥10%。

0分：原料内供率<10%。

2.化工新材料及精细化工产品产值：

3分：比值≥50%。

2分：50%>比值≥40%。

1分：40%>比值≥30%。

0分：比值<30%。

3.工业固体废物综合利用率：

2分：综合利用率≥40%。

1.5分：40%>综合利用率≥20%。

1分：20%>综合利用率≥10%。

0分：综合利用率<10%。
	6

	6
	培育优质企业
	1.指导帮扶企业2026年底前完成高新技术企业申报认定。

2.指导帮扶企业申报认定创新型企业。

3.2027年底前梳理上市公司投资动态，制定专项招商方案，力争引进1家上市公司控股企业落户园区。

4.指导帮扶企业申报国家级制造业单项冠军、专精特新“小巨人”。
	县科技局

县工信和商务局

工业园区管委会
	2027年底
	1.国家级高新技术企业数量：

每拥有1个国家级高新技术企业得0.5分，总得分不超过1分。

2.创新型企业数量：

每拥有1个创新型中小企业、专精特新中小企业或专精特新“小巨人”企业得0.5分，总得分不超过1分。
3.国家级制造业单项冠军企业（产品）数量：

每拥有1个单项冠军示范企业或1个单项冠军产品得0.5分，总得分不超过1分。

4.上市公司所属企业数量：

每拥有1个上市公司控股企业得0.5分，总得分不超过1分。
	3.5

	7
	提高创新能力
	1.开展进企业宣讲研发费用加计扣除政策宣讲会活动，指导规上企业建立研发费用专账，规范研发投入归集争取规上企业研发投入占主营业务收入比重大于1.5%。
2.鼓励企业加大研发投入力度，逐年增加研发投入，争取研发投入每年有增长，年增长率大于5%。
	国家税务总局民乐县税务局
工业园区管委会
	长期坚持
	1.研发投入占主营业务收入比重：

5分：研发投入占比≥2%。

3分：2%>研发投入占比≥1.5%。

1分：1.5%>研发投入占比≥1%。

0分：研发投入占比<1%。

2.研发投入的年增长率：

2分：研发投入年增长率≥15%。

1.5分：15%>研发投入年增长率≥5%。

1分：5%>研发投入年增长率>0。

0分：研发投入年增长率≤0。
	4.5

	8
	提高创新能力
	1.指导企业申报创建省级企业技术中心、工程技术研究中心。

2.与河西学院、省化工研究院签订共建协议，明确合作内容和利用方式，实现中试基地共建共享。

3.加大政策支持力度，鼓励企业与高校、科研院所合作培养研发人员，建立中试基地。
	县科技局

工业园区管委会
	2027年底
	1.研发机构数量：
每拥有1个省级及以上有关部门认定的上述机构得1分，每参与创建1个重点领域创新中心或共性技术研发机构得1分，每拥有1家研发人员数量占比达到10%及以上的生产企业得2分，总得分不超过4分。
2.中试基地：
1分：化工园区或园区内企业建立中试基地。

0.5分：化工园区通过共建、委托服务的方式利用中试基地。

0分：未建立或无依托的中试基地。
	3.5

	9
	创新成果转化
	1.组织企业培训专利申报，提升企业专利申请数量，力争园区有效发明专利总数达到50个。

2.建立专利代理机构与企业沟通平台，引导企业选择优质服务机构，发明专利年新增发明专利增长率达到5%以上。

3.支持企业牵头制定行业标准或团体标准。
	县科技局

县市场监管局

县工信和商务局

工业园区管委会
	2027年底
	取各分项评价得分之和：

1.有效期内的发明专利总数量：

2分：专利数量≥100个。

1.5分：100个>专利数量≥50个。

1分：50个>专利数量≥20个。

0分：专利数量<20个。

2.年度新增发明专利的年增长率：

2分：年增长率≥10%。

1.5分：10%>年增长率≥5%。

1分：5%>年增长率>0。

0分：年增长率≤0。

标准制定数：

每主编1项国家标准得2分，每主编1项行业标准或地方标准得1分，每主编1项团体标准得0.5分，总得分不超过2分。
	3

	10
	创新成果转化
	1.加强走访调研，建立科技成果库和企业技术需求库。
2.定期邀请高校院所专家与企业进行技术交流，组织企业与相关科研院所开展产学研对接活动，力争年度科技成果转化数量达到2项以上，转化数量年增长率不低于25%。
	县科技局

工业园区管委会
	长期坚持
	取各分项评价得分之和：

1.科技成果转化数量：

每转化1项科技成果得0.3分，总得分不超过1分。
2.科技成果转化数量的年增长率：

1分：年增长率≥50%。

0.6分：50%>年增长率≥25%。

0.3分：25%>年增长率>0。

0分：年增长率≤0。
	1.2

	11
	筑牢安全防线
	1.推动三级标准化企业完成三级升二级标准化创建评审。

2.推动企业完成二级标准化创建。

3.定期组织安全生产检查，建立隐患台账，限期整改销号。

4.每年组织1次综合应急演练，提升应急处置能力。
	县应急管理局

工业园区管委会
	2027年底
	化工园区内已投产3年及以上的企业数量不超过5个的，每拥有1个安全生产标准化一级企业得1分，每拥有1个二级企业得0.5分，总得分不超过2分（园区内已投产3年及以上的所有企业为安全生产标准化一级企业的，得2分）。
	1.5

	12
	筑牢安全防线
	1.依托重大安全风险防控项目完善卡口、围栏、门禁等封闭化管理设施。

2.加大消防站物资人员配备投入，促使应急救援能力得到有效提升。

3.强化医疗救护站建设，配备必要急救设备和人员。

4.加快实施重大风险防控项目，确保园区安全风险等级保持D级（较低安全风险）。
	县应急管理局

工业园区管委会
	2026年底
	1.生产安全事故或突发环境事件发生情况以及等级：

2分：上一年度化工园区内未发生生产安全事故或突发环境事件。

1分：上一年度化工园区内仅发生一般生产安全事故或突发环境事件，但无人员死亡的。

0分：上一年度化工园区内发生较大及以上生产安全事故或突发环境事件，但无人员死亡的。

扣分项：上一年度化工园区内发生了有人员死亡的一般生产安全事故或突发环境事件，扣2分；发生了有人员死亡的较大及以上生产安全事故或突发环境事件，扣5分。

2.化工园区安全风险等级：

4分：化工园区安全风险等级为较低安全风险（D类）。

2分：化工园区安全风险等级为一般安全风险（C类）。
	6

	13
	加强责任关怀
	1.制定《化工园区责任关怀实施方案》，明确责任关怀目标、任务和保障措施。

2.每年完成上一年度园区ESG报告编制，并公开发布。

3.推动至少4家重点企业进行ESG报告编制发布。
	工业园区管委会

县工信和商务局
	长期坚持
	化工园区承诺践行责任关怀并建立责任关怀体系得0.5分，化工园区发布环境、社会及治理（ESG）报告得0.5分，化工园区内企业每发布一份环境、社会及治理（ESG）报告得0.3分，总得分不超过2分。
	2

	14
	大力减污降碳
	1.定期开展大气、水、土壤环境质量监测，确保各项指标满足环保规划要求。

2.推动重点企业完成在线监测设备安装，实现污染物排放实时监控。

3.推行指导帮扶与执法检查相结合的方式，引导企业清洁生产，严控污染物排放总量，保持单位工业总产值污染物排放量达标。
	市生态环境局民乐分局

工业园区管委会
	长期坚持
	1.大气环境质量达标率：满足化工园区所在地级市（或设区的市）生态环境保护规划要求的得0.5分，不满足的得0分。

2.地表水环境质量达标率：满足化工园区所在地级市（或设区的市）生态环境保护规划要求的得0.5分，不满足的得0分。

3.地下水质量达标率：满足化工园区所在地级市（或设区的市）生态环境保护规划要求的得0.5分，不满足的得0分。

4.土壤质量达标率：满足化工园区所在地级市（或设区的市）生态环境保护规划要求的得0.5分，不满足的得0分。

单位工业总产值污染物排放量：

取各分项评价得分之和，总得分不超过2分：

1）单位工业总产值化学需氧量排放量：

0.5分：排放量≤0.05kg/万元。

0.3分：0.05kg/万元<排放量≤0.10kg/万元。

0.1分：0.10kg/万元<排放量≤0.15kg/万元。

0分：排放量>0.15kg/万元。

2）单位工业总产值氨氮排放量：

0.5分：排放量≤0.005kg/万元。

0.3分：0.005kg/万元<排放量≤0.01kg/万元。

0.1分：0.01kg/万元<排放量≤0.02kg/万元。

0分：排放量>0.02kg/万元。

3）单位工业总产值二氧化硫排放量：

0.5分：排放量≤0.2kg/万元。

0.3分：0.2kg/万元<排放量≤0.35kg/万元。

0.1分：0.35kg/万元<排放量≤0.5kg/万元。

0分：排放量>0.5kg/万元。

4）单位工业总产值氮氧化物排放量：

0.5分：排放量≤0.2kg/万元。

0.3分：0.2kg/万元<排放量≤0.35kg/万元。

0.1分：0.35kg/万元<排放量≤0.5kg/万元。

0分：排放量>0.5kg/万元。

5）单位工业总产值挥发性有机物排放量削减率：

0.5分：削减率≥3%。

0.3分：3%>削减率≥2%。

0.1分：2%>削减率≥1.5%。

0分：削减率<1.5%。
	2

	15
	大力减污降碳
	1.推广节水技术，鼓励中水回用。每半年核算单位工业总产值新鲜水用量和再生水回用率。

3.推动重点用能企业实施节能改造，每季度核算单位工业增加值能耗削减率，力争单位工业增加值能耗削减率达到4%以上。

4.鼓励企业参与绿电交易，建立绿色电力使用台账，绿电使用比例达到10%。

5.每半年核算单位工业增加值二氧化碳排放量削减率，确保单位工业增加值二氧化碳排放量削减率不低于3%。
	市生态环境局民乐分局

县发展和改革局
工业园区管委会
	长期坚持
	取1和2之间最高值：

1.单位工业总产值新鲜水用量：

1分：新鲜水用量≤5.0m³/万元。

0.5分：5.0m³/万元<新鲜水用量≤7.5m³/万元。

0.3分：7.5m³/万元<新鲜水用量≤10m³/万元。

0分：新鲜水用量>10m³/万元。

2.再生水（中水）回用率：

1分：缺水城市≥25%，其他地区≥15%。

0.5分：25%>缺水城市≥20%,15%>其他地区≥10%。

0.3分：20%>缺水城市≥15%,10%>其他地区≥7.5%。

0分：缺水城市<15%，其他地区<7.5%。

取3和4之间最高值：

3.绿色电力使用比例：

2分：绿色电力使用比例≥20%。

1.5分：20%>绿色电力使用比例≥10%。

1分：10%>绿色电力使用比例≥5%。

0分：绿色电力使用比例<5%。

4.单位工业增加值二氧化碳排放量削减率：

2分：二氧化碳削减率≥5%。

1.5分：5%>二氧化碳削减率≥4%。

1分：4%>二氧化碳削减率≥3%。

0分：二氧化碳削减率<3%。

5.单位工业增加值能耗削减率：
1分：能耗削减率≥4%。

0.5分：4%>能耗削减率≥3%。

0.3分：3%>能耗削减率≥2%。

0分：能耗削减率<2%。
	2

	16
	推进绿色发展
	1.指导企业创建省级绿色工厂。

2.2027年底前力争获得至少1项省级绿色示范认定。

3.推进园区升级改造，申报省级绿色化工园区。
	市生态环境局民乐分局

县发展和改革局
工业园区管委会
	长期坚持
	取各分项评价得分之和，总得分不超过2分：

1.每获得1项国家级绿色化工园区、绿色工业园区、生态工业示范园区或循环化改造示范试点园区认定得1分；每获得1项省级上述示范园区认定得0.5分。

2.每获得1项绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链管理企业认定得0.3分。
	0.8

	17
	完善智慧园区
	1.依托重大安全风险防控项目，加快大数据平台、视频管理平台、物联网平台等建设。

2.推动园区5G网络优化覆盖，提升传输质量和可靠性。

3.2026年底前完成网络安全等级保护测评，确保等保合规。
	县工信和商务局

县应急管理局

工业园区管委会
	2026年底
	1.化工园区智慧化支撑平台：

具备大数据平台、地理信息平台、视频管理平台、融合通信平台、信息集成平台、物联网平台、人工智能平台7项平台其中之一的每项得0.3分，总得分不超过2分。

2.化工园区智慧化信息基础设施及资源：
具备覆盖全质量好的有线网络、覆盖全质量好的无线网络、计算和存储基础设施等保合规的网络安全设施4项其中之一的每项得0.3分，总得分不超过1分。
	1.2

	18
	完善智慧园区
	1.2026年底前完成双重预防机制模块建设，实现风险分级管控和隐患排查治理信息化管理。

2.2026年底前完成特殊作业管理模块建设，实现特殊作业审批、监控、验收全过程管理。

3.2026年底前完成环境风险预警模块建设，实现环境质量监测数据实时分析和预警。

4.2026年底前完成应急指挥辅助决策模块建设，实现应急资源调配、模拟推演等功能。

5.2026年底前完成危化品运输车辆监测模块建设，实现车辆进出园实时监控和轨迹追踪。

6.2026年底前完成各系统集成，实现指挥中心统一调度和联动响应。
	工业园区管委会

县工信和商务局

县应急管理局
	2026年底
	取各分项评价得分之和，总得分不超过4分：

1.指挥中心具备独立场所且实现自动化流程处置、应急监测预警及救援2项功能其中之一的每项得0.2分。

2.安全监管系统具备安全基础信息、重大危险源管理、风险监测预警、双重预防机制、特殊作业管理5项功能其中之一的每项得0.2分。

3.环境管理系统具备环境质量及污染源监管、环境风险管理2项功能其中之一的每项得0.3分。

4.敏捷应急管理系统具备应急预案管理、应急资源管理、应急演练管理、应急指挥调度及辅助决策功能4项功能其中之一的每项得0.2分。

5.封闭化管理系统具备门禁/卡口管理、人员分布及出入园管理、危险化学品运输监测及危险化学品停车场管理3项功能其中之一的每项得0.3分。

6.物流管理系统具备物流基础信息及运单管理、动态监测管理2项功能其中之一的得0.2分。

7.能源管理系统具备能耗统计分析及节能管理、碳排放管理2项功能其中之一的每项得0.2分。
	4

	19
	建设智能工厂
	1.推动企业制定智能工厂建设方案，申报省级智能工厂，力争通过认定。

2.指导企业完成省级数字化车间或智能制造场景申报。

3.组织智能制造解决方案供应商与企业碰头会，为企业提供技术支持和咨询服务。
	县科技局

县市场监管局

工业园区管委会
	2026年底
	每拥有1个省级及以上智能工厂得1分，每拥有1个省级及以上数字化车间得0.5分，每拥有1个省级及以上智能制造场景得0.5分，总得分不超过3分。
	1.5

	合计分值
	65.7




