民乐县高标准农田建设项目储备库制度
（试行）

（征求意见稿）
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第一章 总则
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第一条 为进一步加强民乐县农田建设项目储备库建设管理，提高项目规划立项的科学性、合理性，加快项目实施落地。根据《高标准农田建设质量管理办法》(农建发〔2025〕3号)及《甘肃省农业农村厅关于建立高标准农田建设项目储备库的通知》《民乐县高标准农田建设规划（2021-2030）》等有关规定，结合民乐县实际情况，制定本制度。
[bookmark: heading_2]第二条 本制度适用于民乐县行政区域内，纳入储备库的项目包括新建农田项目、改造提升项目（含财政补助资金项目、中央预算内投资项目、国债项目及其他资金项目等）。涵盖项目摸排谋划、申报入库、排序遴选、动态更新、变更调整、清理出库、监督管护等全过程、全环节管理工作。
[bookmark: heading_3]第三条 项目储备库建设管理总体遵循科学论证、合理排序、动态管理原则，确保农田建设项目先储备，后立项实施，项目储备规模适当，能随时实施。所有储备项目必须地块真实、权属清晰，坚决杜绝虚假项目、重复入库、重复建设、虚增储备等问题。
[bookmark: heading_4]第四条 县农业农村局负责全县高标准农田建设项目储备库的建设、动态更新和规范管理，严格按照上级农业农村主管部门工作部署，做好项目审核汇总、分级上报、动态备案等工作。
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[bookmark: heading_6]第五条 入库项目选址严格执行《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）和《甘肃省高标准农田建设管理条例》等相关规定。优先将永久基本农田、大中型灌区覆盖范围、粮食生产功能区、种业基地范围内农田纳入储备建设范围。
第六条 纳入高标准农田建设项目储备库的项目，应满足以下基础条件：
（一）符合民乐县高标准农田建设总体规划及年度实施布局安排；
（二）项目选址、区域范围、建设规模、建设内容和资金需求科学合理，贴合县域农业生产实际；
（三）项目区土地权属清晰、边界明确，无权属争议，当地村组及群众支持高标准农田建设工作；
（四）项目地块相对集中连片，项目实施后能够有效改善农业生产基础条件，持续提升区域粮食综合产能；
（五）项目落地条件成熟，立项批复后可快速组织开工实施，无重大实施阻力和风险隐患。
[bookmark: heading_7]第七条 存在下列情形之一的项目，一律不予入库，已入库项目一律清退：
（一）除永久基本农田外，严禁在河湖管理范围、饮用水水源一级保护区、文物保护范围、严格管控类耕地、退耕还林还草地和不符合国土空间、生态保护相关规划及管控要求等禁建区域谋划、储备和建设高标准农田项目。
（二）地块存在权属纠纷、征地矛盾、信访隐患且未妥善化解的；
（三）与已建成、在建高标准农田项目范围重叠，属于重复建设的；
（四）水源无保障、超出水资源及地下水开采管控指标，不具备实施条件的；
（五）地块短期内存在规划调整、征迁占用、非农建设等计划，无法长期稳定用于粮食生产的；
（六）建设内容包含非农化、非粮化建设，违规建设景观工程、经营性设施的；
（七）申报材料弄虚作假、地块不实、数据造假的。
第八条 项目入库前必须充分征求项目区群众意见，充分调动群众参与农田建设的积极性、主动性。项目区所在镇人民政府牵头组织所辖行政村，通过民主议事方式广泛征集群众意愿，就项目实施、土地权属核查、建设内容落地等事项逐一确认，形成规范完备的档案资料。新型农业经营主体申报实施的农田建设项目参照本条款执行。
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第九条 各镇人民政府为项目储备申报主体，统筹辖区内村集体经济组织、农民专业合作社等经营主体摸排储备项目，统一汇总审核后向县农业农村局申报。
 第十条 各镇人民政府和农业经营主体按照“成熟一个申报一个”的方式，动态编制农田建设项目入库申请报告，项目申请报告需由项目申报单位组织编写，并对其真实性负责，主要内容包括：项目概况、建设必要性、可行性、建设目标、建设地点、建设内容以及建后管护方案等。
[bookmark: heading_10]第十一条 县农业农村局收到项目申报资料后，及时牵头组织开展资料初审，并联合县自然资源局、县生态环境保护局、县文体广电和旅游局、县水务局、县林业和草原局、县交通运输局、县财政局、县发改局等部门开展多部门联审，同步组织开展实地核查，全方位核验项目合规性、可行性与落地性。对通过各部门联审、资料审核可行、实地核查合格的项目，严格按照工作规范和相关规定完成项目公示程序，公示期内无异议的项目，正式纳入县级高标准农田建设项目储备库，分类梳理、有序排序、规范录入储备台账，实行标准化、动态化管理。未通过审核的项目，由申报单位按照审核意见整改完善后，按照申报流程重新提交申报入库。
[bookmark: heading_11]第十二条 项目储备库根据全县农田建设规划分年度统筹储备，库内项目储备总量至少满足两个年度立项实施需求，保障项目接续落地、有序推进。储备库年度调整、动态更新情况，严格按照上级要求及时上报市农业农村局备案。
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第四章 项目出库
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第十三条 项目储备库是年度高标准农田建设任务安排、项目立项实施的唯一基础依据。上级下达的年度建设任务、重大战略配套项目，均须从项目储备库中择优遴选，原则上不得选取未入库项目，严格按照储备库既定优先序择优安排。经正式批复立项的农田建设项目自动出库，转入项目实施管理台账。
[bookmark: heading_18]第十四条 确定年度实施项目后，县农业农村局及时组织开展实地测绘、现场勘察，广泛征求项目镇村群众意见，严格对照《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）等标准规范，科学编制项目初步设计方案，严格按照农田建设项目管理制度规范组织项目实施。
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第五章 储备库管理
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第十五条 储备库实行年度动态调整更新模式。县农业农村局常态化谋划县域高标准农田储备项目，对符合入库条件的成熟项目及时入库补充。
[bookmark: heading_22]第十六条 已纳入储备库的项目，因重大工程实施、行政区划调整、用地性质变更、水源条件变化等客观因素，导致不再符合立项实施条件的，由县农业农村局及时清理出库，并同步补充规模适配、条件成熟的新项目入库，确保储备库项目数量充足、质量达标、接续有力，按程序逐级申报调整备案。
[bookmark: heading_23]第十七条 县农业农村局严格对照国家、省、市农田建设相关政策文件要求，结合县域实际，常态化开展储备库建设管理指导、监督和核查工作，持续提升项目储备的科学性、规范性和精准性。
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第六章 附则
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第十八条 本制度由民乐县农业农村局负责解释。
[bookmark: heading_26]第十九条 本制度自印发之日起施行。
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