民乐县2026年水预算

执行情况和2027年水预算（草案）

（征求意见稿）

一、2026年1—10月份用水情况

2026年，全县水利工作紧紧围绕县委、县政府部署要求，锚定用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”，持续强化水资源刚性约束，深化水预算管理，精准配置水预算额度，扎实推进节水型社会建设，全力促进水资源集约节约、高效循环与可持续利用，为县域经济社会高质量发展筑牢坚实可靠的水安全屏障。

2026年1—10月份全县实际用水总量为28147.16万立方米，占预算75.73%【比预算少用9022.17万立方米】，其中：地表水实际用水量25909.67万立方米，占预算76.21%【比预算少用7589.69万立方米】；地下水实际用水量2237.49万立方米，占预算60.97%【比预算少用1432.48万立方米】；全县非常规水利用量249.19万立方米，再生水利用率达到71.91%。

分行业实际用水量：农业用水27265.19万立方米，占预算76.83%【比预算少用8223.63万立方米】；工业用水85.31万立方米，占预算17.03%【比预算少用415.65万立方米】；生活用水796.65万立方米，占预算67.54%【比预算少用382.90万立方米】。（2026年实际用水情况详见附表1）

一年来，全县用水管理工作取得明显成效。一是集中整治扎实有效。聚焦群众急难愁盼问题，紧盯水资源管理和农村饮水安全保障，累计完成管网改建153.61公里，正在推进12个村组161.1公里漏损管网改造，确保11月底前全面完工并投入使用，有效提升了1.4万名群众饮水安全保障水平。二是项目建设成效显著。把项目建设作为推进水利高质量发展的根本动力，2025年实施重点项目建设5项，总投资5948.57万元，争引到位资金4969.5万元，新增蓄水能力54.45万立方米，水利基础设施条件不断夯实。三是幸福河湖深入推进。常态化开展巡河、护河、治河，各级河湖长累计巡河7671次，巡河率109.2%。清理河道垃圾22.1立方米、水库漂浮物30.5立方米，河湖“清四乱”常态化、规范化。四是防汛抗旱全面加强。修订县乡村三级山洪灾害防御预案，编制四大河流洪水防御、调度及超标准洪水防御方案；落实"一点位一方案一专班"，细化河流、水库、在建工程及山洪重点村防汛措施；开展防洪抢险和情景模拟演练6场次，应急处置能力和群众防灾意识持续提升。五是节水新标杆加力打造。2026年落地合同节水管理项目4项，累计建成各类节水载体142个，农田灌溉水有效利用系数达0.597，工业用水重复利用率达94.5%，公共供水管网漏损率下降到7.47%，再生水利用率达到71.91%，县域节水型社会达标建设通过水利部复核。六是超采区治理成果明显。制定并实施《民乐县治理地下水超采攻坚行动方案（2026-2028年）》，采取关井压量、置换减量、联网控量、逐步降量等措施，全力推进地下水超采治理。积极实施水源置换工程，推动地表水替换地下水，目前，五坝、银河、神龙3个国控监测站点水位显著回升，至10月10日，全县地下水水位同比回升0.79米，三年滑动累计降幅收窄至0.83米。

二、2027年水预算

2027年，我们坚定不移践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则，按照县委、县政府部署，依据《张掖市人民政府办公室关于下达张掖市县级行政区2015年、2020年、2030年水资源管理控制指标的通知》（张政办发〔2014〕101号）下达的水资源管理控制指标，以及《张掖市水预算管理办法》等相关规定，结合省、市下达我县2027年用水总量控制指标，在全面收集、审核各取用水单位水预算申请的基础上，立足我县水资源禀赋、经济社会发展需求及水利工作实际，科学编制形成《民乐县2027年水预算（草案）》。

（一）预算总量

民乐县2027年水预算总额度37500万立方米，其中：地表水用水总量预算额度33830.03万立方米，地下水用水总量预算额度3669.97万立方米，非常规水最低利用量320万立方米。（2026年水预算指标详见附表2）

（二）行业用水量

根据省市下达的用水总量指标，统筹生活、农业、工业、建筑业、服务业、城乡环境用水，结合用水人口、土地面积、实有水权和地下水开发状况，依据各预算单位水预算申报，进行预算额度核定和分配。

1.生活用水

- 生活用水核定预算额度777.73万立方米【其中：地表水461.25万立方米，地下水316.48万立方米】。城市居民生活用水由县供水保障服务中心、园区供水管理单位供应，预算总量461.25万立方米【县供水保障服务中心预算分配水量235万立方米，均为地下水；园区供水管理单位预算分配水量226.25万立方米，其中：地表水185万立方米，地下水41.25万立方米】。农村居民生活用水由县供水保障服务中心、农村供水服务保障中心、童子坝河水资源保护利用所、洪水河水资源保护利用所供应，预算总量316.48万立方米【县供水保障服务中心预算分配水量40万立方米，均为地下水；农村供水服务保障中心预算分配水量272.43万立方米，其中：地表水188.36万立方米，地下水84.07万立方米；童子坝河水资源保护利用所预算分配水量3.81万立方米，均为地下水；洪水河水资源保护利用所预算分配水量0.24万立方米，均为地下水】。

2.农业用水

- 全县有效灌溉面积125.71万亩，水权面积108.36万亩，农业用水核定预算额度33967.42万立方米【其中：地表水31313.21万立方米，地下水2654.21万立方米】。

洪水河灌区分洪水河、义得渠两个灌片，预算分配总量13966.22万立方米【洪水河灌区各灌片水预算分配额度为：洪水河灌片预算分配水量13157.47万立方米，其中：地表水11412.21万立方米，地下水1745.26万立方米；义得渠灌片预算分配水量808.75万立方米，其中：地表水765.92万立方米，地下水42.83万立方米】。童子坝灌区预算分配水量6767.95万立方米【其中：地表水6333.20万立方米，地下水434.75万立方米】。大堵麻灌区分海潮坝、小堵麻、大堵麻东干渠、大堵麻西干渠四个灌片，预算分配总量11904.22万立方米【海潮坝灌区预算分配水量3706.10万立方米，均为地表水；小堵麻灌区预算分配用水量1187.18万立方米，均为地表水；大堵麻东干渠预算分配水量4025.94万立方米，其中：地表水3823.15万立方米，地下水202.79万立方米；大堵麻西干渠预算分配水量2985万立方米，其中：地表水2861.42万立方米，地下水123.58万立方米】。苏油口灌区预算分配水量1033.03万立方米，均为地表水。县供水保障服务中心预算分配水量7万立方米，均为地下水。农村供水服务保障中心预算分配水量289万立方米【其中：地表水191万立方米，地下水98万立方米】。

3.工业用水

- 工业用水核定预算额度424.01万立方米【其中：地表水385.94万立方米，地下水38.07万立方米】。工业企业自备水源预算分配水量38.07万立方米，均为地下水；洪水河水资源保护利用所预算分配水量354.01万立方米，其中：地表水315.94万立方米，地下水38.07万立方米；园区供水管理单位预算分配水量70万立方米，均为地表水。

4.建筑业用水

- 建筑业用水核定预算额度30万立方米【其中：地表水10万立方米，地下水20万立方米】。我县建筑业用水户均为公共供水管网内其他用水户，用水由县供水保障服务中心和园区供水管理单位供应。县供水保障服务中心预算分配水量20万立方米，均为地下水；园区供水管理单位预算分配水量10万立方米，均为地表水。

5.服务业用水

- 服务业用水核定预算额度268万立方米【其中：地表水22万立方米，地下水246万立方米】。我县服务业用水户均为公共供水管网内其他用水户，用水由县供水保障服务中心、农村供水服务保障中心和园区供水管理单位供应。县供水保障服务中心预算分配水量240万立方米，均为地下水；农村供水服务保障中心预算分配水量18万立方米，其中：地表水12万立方米，地下水6万立方米；园区供水管理单位预算分配水量10万立方米，均为地表水。

6.城乡环境用水

- 城乡环境用水核定预算额度157.43万立方米【其中：地表水33.62万立方米，地下水123.81万立方米】。洪水河水资源保护利用所预算分配水量124.43万立方米，其中：地表水8.62万立方米，地下水115.81万立方米；县供水保障服务中心预算分配水量8万立方米，均为地下水；园区供水管理单位预算分配水量25万立方米，均为地表水。将非常规水利用量纳入城乡环境用水，其用水总量为477.43万立方米。

7.预留用水

- 根据省市下达的用水总量指标3.75亿立方米（含地下水管控指标3670万立方米）为基准，刚性预留不低于5%的水量1875万立方米作为应急备用和产业发展储备水量。（2026年水预算分配情况详见附表3）

三、2027年水预算管理工作重点

2027年，全县水预算管理工作始终坚持“总量控制、强度管控，节水优先、高效利用，以水定需、量水而行，优化配置、市场调节”的工作原则，严格规范水预算管理流程，全面强化用水全过程监管，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源。

（一）严抓水资源刚性管控，守牢管理红线。一是落细最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束，规范开展水资源论证、节水评价和取水许可管理，加强用水定额和计划用水管理，完善取用水监测计量体系，严格取用水统计，确保“三条红线”指标全面达标。二是持续深化用水权改革，系统构建“确权、收储、交易、监管”闭环机制，建立“基础水权—一般水权（二轮延包耕地）—永久基本农田—耕地红线内耕地”四级优先序，逐级核算、依次配置，分类施策，确保五类用水全覆盖，将确权精准到地块、用水户。三是加强地下水精准监管，强化取用水全流程动态监管，用好智慧“水平台”，对剩余机井计量设施进行改造升级，实现与省级监管平台互联互通、精准管控，切实守牢水资源管理红线。四是深化科技赋能管水治水，完善“1+1+N”智慧水务架构体系，推动水资源管理、水旱灾害防御、河湖管理、水预算管理等智慧应用场景融合落地，搭建全县统一的水资源管理数据库，实现水预算管理与用水统计调查直报系统、水权交易平台等数据共享、业务协同，全面提升科学管水治水能力。

（二）优化水资源配置利用，提升供给效能。紧盯年用水总量控制在3.75亿立方米指标，严格执行水预算，强化用水全过程管控，充分发挥水库、渠系、蓄水池、机井等设施功能，优化水资源配置，提升水资源供给能力。对照《民乐县水网建设规划》和“十五五”水安全保障规划目标任务，全力实施地下水超采攻坚行动，全面完成2027年压减地下水61万立方米任务。一是持续巩固关停机井成果。持续巩固2026年37眼机井关停成果，完善落实“一井一档”、关停机井台账，做到成果不反弹；落实应急抗旱机井常态化巡查，防止违规启用。二是推进双源互济蓄水池建设。2027年6月底前，完成50座“双源互济”蓄水池建设任务，落实“一池一策”管理机制，确保正常投用。三是谋划“六张网”基础设施建设项目。紧扣国家“六张网”布局，紧盯国家、省、市水利投资政策导向，围绕国家支持的七大方向【水网骨干、防洪减灾、节约集约、生态修复、智慧水利、灌区改造、供水一体化】，立足县情实际，对照项目申报准入条件逐项梳理谋划，共储备水网基础设施项目3大类21项，总投资18.27亿元（增加8项，增加投资2.4亿元）。

（三）深化水资源集约节约，推动高效利用。推动国家节水行动，拧紧全社会、各行业领域节约用水“水龙头”。积极推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、生态节水保绿，加大非常规水利用力度，推动深度节水控水。农业以水定地推进适水种植，压减高耗水作物，全面推广旱作农业与节水技术，新建高标准农田6万亩、改造提升4万亩，加快农林场绿色转型发展；工业以水定产严控高耗水项目，培育低水耗高产值产业，推动水循环利用；城镇以水定城控制城镇发展边界，改造供水管网降低漏损，推广使用节水器具，严控高耗水服务业用水和人工景观用水。拓展非常规水利用，将再生水纳入统一配置，绿地灌溉和环境用水优先使用再生水。统筹推进合同节水工作，助力企业、学校等用水大户开启高效节水模式。

（四）强化水资源生态保护，筑牢安全屏障。加强水功能区管理，强化集中式饮用水水源地保护，确保水质全面达标。紧盯中央、省级历次生态环保督察反馈的涉水问题，持续抓好涉水问题整改“回头看”，筑牢西部生态安全屏障。一是压实河湖长责任，严格巡查监管，加密镇、村级河长巡河频次，推动河长湖长履职尽责。二是开展专项整治，加强部门协调联动，深入开展“清四乱”行动，严厉打击非法采砂、乱排乱堆、侵占河道等违法行为。重拳打击非法违规取用水行为，坚决遏制“三超两无一拖欠”突出问题，切实维护水资源管理秩序。三是打造示范河湖，积极推进洪水河城区段美丽幸福河湖建设，加快“空天地”一体化河湖监管和智慧河湖建设。四是加强宣传引导，接受群众监督，及时曝光重大违法违规问题典型案例，加大警示教育力度，引导社会公众增强取用水法治意识和节水护水自觉，营造全民管水、治水、节水、护水的良好氛围。

附件：1.民乐县2026年实际用水统计表

2.民乐县2027年控制指标统计表

3.民乐县2027年水预算分配表

附件1

民乐县2026年实际用水统计表

| 单位 ：万立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌区名称 |  | 合计 |  |  | 农业用水 |  |  | 生活用水 |  |  | 工业用水 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 小计 | 地表水 | 地下水 | 小计 | 地表水 | 地下水 | 小计 | 地表水 | 地下水 | 小计 |
| 大堵麻 | 大东干 | 3372.35 | 97.55 | 3469.90 | 3372.35 | 97.55 | 3469.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 大西干 | 2563.37 | 60.54 | 2623.91 | 2563.37 | 60.54 | 2623.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 小堵麻 | 1009.31 | 0.00 | 1009.31 | 1009.31 | 0.00 | 1009.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 海潮坝 | 3794.98 | 0.00 | 3794.98 | 3794.98 | 0.00 | 3794.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 小 计 | 10740.01 | 158.09 | 10898.10 | 10740.01 | 158.09 | 10898.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 洪水河 | 洪水河 | 9042.08 | 1150.01 | 10192.09 | 9042.08 | 1131.81 | 10173.89 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 18.04 | 18.04 |
|  | 义得渠 | 737.17 | 30.77 | 767.93 | 737.17 | 30.77 | 767.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 小 计 | 9779.24 | 1180.78 | 10960.02 | 9779.24 | 1162.58 | 10941.82 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 18.04 | 18.04 |
| 童子坝 |  | 4122.40 | 381.76 | 4504.16 | 4122.40 | 380.83 | 4503.23 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苏油口 |  | 837.51 | 0.00 | 837.51 | 837.51 | 0.00 | 837.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农村供水服务保障 中心 |  | 175.59 | 86.35 | 261.94 | 50.92 | 29.36 | 80.28 | 124.67 | 56.99 | 181.66 |  |  | 0.00 |
| 供水保障服务中心 |  | 0.00 | 425.13 | 425.13 |  | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 420.88 | 420.88 |  |  | 0.00 |
| 园区水务投资有限 责任公司 |  | 254.92 | 5.38 | 260.30 |  |  | 0.00 | 187.65 | 5.38 | 193.03 | 67.27 |  | 67.27 |
| 总 计 |  | 25909.67 | 2237.49 | 28147.16 | 25530.08 | 1735.11 | 27265.19 | 312.32 | 484.33 | 796.65 | 67.27 | 18.04 | 85.31 |
| 备注：1.地表水实际用水总量扣除河湖补水水量3.062万立方米；2.地下水实际用水总量扣除应急抗旱水量1171.39万立方米；3.非常规水不计入用水总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

民乐县2027年水预算指标统计表

| 县区 | 用水总量控制指标 （亿立方米） | 非常规水最低利用量 （万立方米） | 预留总量用水指标 （万立方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 民乐县 | 3.75 | 320 | 1875.38 |

| 附件3 民乐县2027年水预算分配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万立方米 |  |
| 供水单位 |  |  | 总预算量 | 农业用水 |  |  |  |  |  |  | 工业用水 | 生活用水 |  |  |  |  | 建筑业用水 | 服务业用水 | 城乡环境用水 |
|  |  |  |  | 小计 | 耕地灌溉 |  |  | 林草灌溉 |  | 畜禽养殖 |  | 小计 |  | 城市居民 |  | 农村居民 |  |  |  |
| 民乐县 |  |  | 35624.59 | 33967.42 | 31755.19 |  |  | 1894.02 |  | 318.21 | 424.01 | 777.73 |  | 461.25 |  | 316.48 | 30.00 | 268.00 | 157.43 |
| 童子坝 |  |  | 6771.76 | 6767.95 | 6400.98 |  |  | 366.97 |  | 0.00 | 0.00 | 3.81 |  | 0.00 |  | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 洪水河 |  | 洪水河 | 13636.15 | 13157.47 | 12507.60 |  |  | 643.52 |  | 6.35 | 354.01 | 0.24 |  | 0.00 |  | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 124.43 |
|  |  | 义得渠 | 808.75 | 808.75 | 801.64 |  |  | 7.11 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 14444.90 | 13966.22 | 13309.24 |  |  | 650.63 |  | 6.35 | 354.01 | 0.24 |  | 0.00 |  | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 124.43 |
| 大堵麻 |  | 海潮坝 | 3706.10 | 3706.10 | 3416.31 |  |  | 289.79 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小堵麻 | 1187.18 | 1187.18 | 1062.62 |  |  | 124.56 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 大东干 | 4025.94 | 4025.94 | 3776.89 |  |  | 249.05 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 大西干 | 2985.00 | 2985.00 | 2764.15 |  |  | 204.99 |  | 15.86 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 11904.22 | 11904.22 | 11019.97 |  |  | 868.39 |  | 15.86 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苏油口 |  |  | 1033.03 | 1033.03 | 1025.00 |  |  | 8.03 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供水保障服务中心 |  |  | 550.00 | 7.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 7.00 | 0.00 | 275.00 |  | 235.00 |  | 40.00 | 20.00 | 240.00 | 8.00 |
| 农村供水服务保障 中心 |  |  | 579.43 | 289.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 289.00 | 0.00 | 272.43 |  | 0.00 |  | 272.43 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 园区水务投资有限 责任公司 |  |  | 341.25 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 70.00 | 226.25 |  | 226.25 |  | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 |