附件2

民乐县先进制造产业重点实施项目计划表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容和建设规模 |  | 总投资 /亿元 | 建设起止年限 | 项目进展 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进制造产业升级工程（7项） |  |  |  |  | 9.95 |  |  |  |  |
| （一）新材料（6项） |  |  |  |  | 9.75 |  |  |  |  |
| 1 | 锦世化工公司低碳新材料产业园建设项目 | 续建 | 规划建设10个子项目，建成企业10家，规划厂区面积133000平方米，厂房及办公用房等建筑占地面积24500平方米，建设1000平方米科研开发中心。 |  | 3 | 2016- 2020 | 正在建设 | 工信局 工业园区 | 近期 |
| 2 | 甘肃瑞丰赛博思钢结构有限公司年加工5万吨钢结构住宅产业化示范基地项目 | 续建 | 项目占地面积359.2亩，总投资5亿元，分三期建设，项目主要建设钢结构住宅产业化示范基地，进行钢结构住宅产业化的推广和装配式建筑的研发。 |  | 5 | 2016- 2025 | 一期已建成，二期正在谋划 | 工信局 工业园区 | 近期 |
| 3 | 甘肃恒润工业科技有限公司金属材料精密铸造及加工项目 | 续建 | 金属材料精密铸造及加工生产线建设。 |  | 0.2 | 2018- 2019 | 正在建设 | 工信局工业园区 | 近期 |
| 4 | 甘肃鼎丰新材料科技有限公司15万立方米/年新型建筑工业化项目 | 新建 | 标准化加工车间约14000平方米，模具加工车间约4500平方米，配套建设水处理池、原料库、成品库及办公场所、员工宿舍、食堂、绿化带等。 |  | 0.65 | 2018- 2019 | 正在建设 | 工信局 工业园区 | 近期 |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容和建设规模 |  | 总投资 /亿元 | 建设起止年限 | 项目进展 | 责任单位 | 备注 |
| 5 | 甘肃利鸿新材料科技有限公司600吨/年含氟新材料生产项目 | 新建 | 建设办公大楼、研发大楼、生产车间4座、库房3座、危废暂存间3间、锅炉房1座、500立方米/天污水处理站1座，含氟新材料生产线6条，电解制氟生产线1条。 |  | 0.7 | 2018- 2019 | 正在建设 | 工信局 工业园区 | 近期 |
| 6 | 甘肃开元塑业有限责任公司PP、PE、PVC管材生产线项目 | 新建 | 新建PP、PE、PVC管材生产线 |  | 0.2 | 2019 | 正在开展前期工作 | 工信局 工业园区 | 近期 |
| （二）装备制造产业（1项） |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |
| 1 | 森续新能源科技公司智能电热炕板生产线及一体化污水处理设备生产项目 | 新建 |  | 计划一期购置生产线加工设备12台，主要有剪板机、折弯机、冲床T40、冲床T25、打盖送料机、发泡机、热压机、磨具、折弯刀等。二期建筑面积2000平米，主要新建加工车间、组装车间、材料库、办公、宿舍等 | 0.2 | 2019 | 项目已备案 | 工信局 环保局 | 近期 |