附件3

民乐县先进制造产业前期工作项目计划表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容和建设规模 | 总投资 /亿元 | 建设起止年限 | 项目进展 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进制造产业升级工程（7项） |  |  |  | 71.3 |  |  |  |  |
| （一）新材料（2项） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 1 | 民乐县低碳新型材料暨VIP隔热保温板生产项目 | 新建 | 建设低碳建筑科技研发中心、VIP隔热保温板加工生产线及相关配套设施。 | 2 | 2022- 2024 | 正在开展前期工作 | 工信局 工业园区 | 中期 |
| 2 | 民乐县化工新材料产业园项目 | 新建 | 新建生物医药化工新材料产业园1个，吸纳相关产业入园形成循环发展链条（依托利鸿新材料） | 10 | 2021- 2025 | 正在开展前期工作 | 工信局 工业园区 | 中期 |
| （二）装备制造产业（5项） |  |  |  | 59.3 |  |  |  |  |
| 1 | 民乐县新能源汽车产业园项目 |  | 该项目规划总投资30亿元，建设期5年，其中：一期投资15亿元，新建年产5万辆电动汽车生产线，建设期2年，建成后年产值可达22亿元，实现利税2.5亿元；二期投资15亿元，建成电动汽车配套生产线（包括汽车底盘件、动力电池、电池管理系统、充电桩等生产线），建设期3年，建成后可新增产值15亿元、利税2.3亿元。产业园建成后，可形成年产10万辆电动汽车的组装、配件生产，可实现产值37亿元、利税4.8亿元 | 30 | 2023- 2030 | 正在规划论证 | 工信局 工业园区 | 远期 |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容和建设规模 | 总投资 /亿元 | 建设起止年限 | 项目进展 | 责任单位 | 备注 |
| 2 | 民乐县光伏装备制造项目 | 新建 | 新建厂房及综合办公室，建筑面积30000平方米，引进工艺生产设备、专业测试装置和动力设施，组建热镀锌光伏支架生产线。 | 3.5 | 2024- 2028 | 正在规划论证 | 工信局 工业园区 | 远期 |
| 3 | 香港祥丰集团电子产业园 | 新建 | 电子通讯元件、电子医疗器械、安防监控设备等精密仪器加工制造等5个产业链子项目。 | 6.8 | 2020- 2025 | 正在衔接洽谈 | 工信局 工业园区 | 近期 |
| 4 | 民乐生态工业园区装备制造产业园 | 新建 | 在民乐生态工业园区新建占地2000亩的装备制造产业园 | 15 | 2021- 2025 | 正在规划论证 | 工信局 工业园区 | 中期 |
| 5 | 民乐县农机机械制造产业园项目 | 新建 | 一期生产马铃薯点播机2000台、收获机4000台，大蒜收获机1000台，大蒜点播机2000台，手扶翻转犁10000台，四轮翻转犁2000台等共计21000台，生产拖拉机轮毂20万只；二期生产薯类加工机械5000台（套），农机配件15000吨，拖拉机轮毂30万只。 | 4 | 2022- 2025 | 正在规划论证 | 工信局 工业园区 农机局 | 中期 |